江南大学本科生毕业设计（论文）中期检查报告

| 课题名称 | 程序化毛发生成算法研究与实现 |
| --- | --- |
| 学生姓名 | 刘英宇 |
| 学号 | 1191220315 |
| 学院 | 人工智能与计算机学院 |
| 专业班级 | 数字媒体技术2203 |
| 指导教师 | 张军 |
| 检查日期 | 2026年4月 |

一、毕业设计（论文）工作计划进度安排情况

根据开题报告中的进度规划，各阶段完成情况如下：

| 阶段 | 计划时间 | 计划任务 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入门学习 | 第1-2周 | Unity核心功能学习，线段绘制Demo | 完成。掌握了Unity编辑器扩展、C#脚本、Mesh生成等基础。 |
| 核心开发 | 第3-6周 | 头皮均匀采样模块、贝塞尔曲线生成模块 | 完成。实现了顶点区域采样、贝塞尔曲线数学计算、圆柱体Mesh生成。 |
| 系统集成 | 第7-9周 | UGUI开发、模块整合、功能测试 | 基本完成。编辑器窗口集成全部功能：导入头模、参数调节、生成毛发、导出OBJ。 |
| 优化总结 | 第10-12周 | 性能优化、实验、论文撰写、答辩准备 | 进行中。性能优化已初步完成，实验数据正在整理，论文已撰写约3000字。 |

总体进度：已完成计划工作量的 75%，各项指标基本达到开题要求，符合预期进度。

二、工作计划执行情况

2.1 已实现的核心功能

OBJ头模导入与坐标系转换

支持任意OBJ文件导入，自动将Z-up坐标系转换为Y-up（适配Unity场景）。

实现健壮的OBJ解析器，容错处理UV/法线数量不匹配的情况。

导入后自动在场景中生成预览模型并分配默认灰色材质。

头皮采样模块

从头模顶点中筛选头顶区域（Y轴较高区域）作为发根点，避免毛发长在面部或颈部。

支持随机均匀采样，可指定发丝数量（100~10000）。

采样点沿法线向外偏移0.02，减少与头皮的穿插。

贝塞尔曲线发丝生成

实现三次贝塞尔曲线数学计算，用于定义每根发丝的平滑路径。

支持长度（0.2~2.5）、卷曲度（0~2.0）参数实时调节。

曲线离散化为8个分段（9个点），平衡平滑度与性能。

发丝网格生成

沿曲线路径生成圆柱体Mesh（径向分段5，半径可调）。

自动计算法线与UV，支持标准光照渲染。

单根发丝顶点数约45个，10000根总顶点约45万。

批量渲染与性能优化

将所有发丝Mesh合并为单个Mesh，大幅减少Draw Call。

使用IndexFormat.UInt32支持超过65535个顶点。

材质启用GPU Instancing，进一步提升渲染效率。

编辑器窗口采用手动点击生成，避免自动更新导致UI卡死。

编辑器用户界面

菜单栏入口：Tools → 程序化毛发生成器。

功能按钮：导入OBJ、清除头模、生成毛发、导出OBJ。

实时参数滑条：发丝数量、长度、卷曲度、粗细。

支持Scene视图实时预览生成结果。

OBJ导出功能

将生成的毛发Mesh导出为标准OBJ文件。

带进度条提示，防止界面假死。

顶点数超过50万时弹窗警告，用户可选择降采样或继续。

2.2 技术指标达成情况

| 技术指标 | 目标值 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大发丝数量 | 10000根 | 10000根（帧率≥26fps） | ✅ |
| 实时预览帧率 | ≥25fps | 26~120fps（视数量而定） | ✅ |
| 参数调节响应 | ≤300ms | 约100~200ms | ✅ |
| 头模格式 | OBJ | 支持OBJ导入与导出 | ✅ |
| 运行环境 | Win10+16GB+GTX1050 | 满足要求 | ✅ |

2.3 已完成的效果测试

性能测试：在GTX 1050显卡上，10000根发丝实时预览帧率约26fps，满足指标。

参数调节测试：长度、卷曲度、粗细滑条响应及时，无明显延迟。

导出测试：5000根以内发丝导出在10秒内完成，大数量导出有明确进度提示。

视觉测试：不同参数组合生成的效果截图已保存，可作为实验数据。

三、存在的主要问题及拟采取措施

3.1 存在的主要问题

| 序号 | 问题描述 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当发丝数量超过8000根时，合并Mesh的过程耗时较长（约5~8秒），编辑器短暂无响应。 | 中 |
| 2 | 导出OBJ时若顶点数超过100万，可能耗时30秒以上，用户体验不佳。 | 中 |
| 3 | 部分头模的法线数据不完整，导致采样偏移不准确，毛发仍有少量穿插。 | 低 |
| 4 | 目前仅支持随机方向生长（向上为主），不支持重力下垂或沿法线精确生长。 | 低 |
| 5 | 每次重新生成毛发时，发根点会随机变化，导致调整参数时发型形态跳跃。 | 中（用户体验） |

3.2 拟采取的解决措施

针对发根点不固定的问题

将发根点数组缓存为成员变量，只在头模导入或用户点击“重新采样”时更新。

调整卷曲度、粗细等参数时仅重新生成曲线和网格，不再重新采样，保持发根位置不变。

针对合并耗时与导出慢的问题

已通过降低单根发丝的分段数（曲线分段8→6，径向分段5→4）减少顶点总数。

在UI上增加进度条子步进，提前告知用户等待时间。

导出时提供“降低发丝数量后导出”的选项（临时降至2000根，导出后恢复）。

针对穿插问题

继续优化采样偏移算法，结合法线与最近表面射线检测，将发根点精确推至头皮表面以上。

若法线缺失，自动估算合理的向外方向。

针对生长方向单一的问题

规划增加“生长模式”下拉选项：向上生长、沿法线生长、重力下垂。

通过修改贝塞尔控制点的偏移方向实现不同风格。

针对功能扩展

计划实现区域选择与局部参数调整：用户可在头模上框选或笔刷选择局部区域，单独调节该区域毛发的长度、卷曲度等参数。

计划实现自由捏发型的交互工具：允许用户拖拽控制点实时修改发型，所见即所得。

四、后续工作计划（未来安排）

根据中期检查情况和存在的问题，剩余阶段的工作计划如下：

| 时间段 | 主要任务 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 第10周（当前周） | 完善中期报告，整理实验数据，修复发根点不固定的问题。 | 稳定的编辑器版本，发根点缓存机制生效。 |
| 第10周 | 实现区域选择与局部参数调整功能；增加“重新采样”按钮。 | 用户可对头顶、刘海、后脑勺等区域单独调节。 |
| 第11周 | 实现自由捏发型原型：支持控制点拖拽，实时更新发丝形状。 | 可视化捏发工具，可手动修改单根或成组发丝。 |
| 第11周 | 性能深度优化；完成全部实验测试（帧率、响应时间、导出效率）。 | 得到完整的性能数据表格和效果截图。 |
| 第12周 | 撰写毕业论文剩余部分（约2000字）；整理开发手册。 | 完成全稿（5000字以上），提交初稿。 |
| 第12周 | 制作答辩PPT，录制演示视频；进行预答辩。 | 答辩材料齐全，针对导师意见修改。 |

4.1 后续重点攻关方向

发根固定与局部编辑

完成发根点缓存机制，保证参数调节时发型形状稳定。

实现基于顶点选择的局部参数覆盖（使用权重数组）。

自由捏发型交互

在Scene视图中提供可拖拽的控制点球体，用户移动控制点后自动重新生成附近发丝的曲线和Mesh。

要求性能足够流畅（拖拽时实时更新）。

发型预设与导入导出

将参数组合（包括局部编辑的权重）保存为预设文件，支持一键加载。

便于用户快速切换不同风格发型。

补充实验与论文

完成对比实验：不同数量发丝的帧率曲线图；不同参数下的视觉效果对比。

论文中详细描述算法实现细节、优化技巧，并分析用户调研反馈（如有）。

4.2 预期最终成果

软件成果：程序化毛发生成编辑器1套，支持OBJ头模导入、全局/局部参数调节、自由捏发型、导出OBJ。

技术成果：完整源代码、简易开发手册。

研究成果：实验报告1份（含性能测试、效果对比）。

学术成果：毕业论文1篇（5000字以上）。

展示成果：答辩PPT与演示视频。

- 指导教师意见

- 学院审核意见

、